- számú melléklet

- Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése

- KEOP-1.1.1/B-10-11

- A Hajdúsági szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése

- MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

- KIVONATA

- 2012. május 16.

Főbb projektadatok

| A projekt címe: | A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás által fenntartott szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése |
| --- | --- |
| A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó): | 2012. július |
| A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó): | 2012. december |
| Várható teljes nettó beruházási költség (Ft): | 1 000 070 000 |
| Számított támogatási intenzitás (%): | 83,901988 % |
| Átlagos támogatási intenzitás (%): | 80,545256 % |
| Döntési összeg, KEOP támogatás (Ft): | 805 508 946 |
| Saját forrás (Ft): | 194 561 054 |

Projektváltozat célkitűzései

A kiválasztott („A”) projektváltozat a meglévő és jelenleg is működő hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésével bevezeti:

- a házi komposztálók üzemeltetését,

- a házhoz menő szelektív gyűjtést, valamint

- az ingatlanok nagyobb részéről a lakossági zöldhulladék gyűjtésével is hozzájárul a szerves anyag lerakótól való eltérítési arányának növeléséhez.

A projekt megvalósítása révén az alábbi indikátor értékek teljesülése várható a fenntartási időszak végére, illetve 2016-ig a Támogastási Stratégiával összhangban:

| Hulladékáram | Projekt célkitűzése [%] | Támogatási stratégia célkitűzése |
| --- | --- | --- |
| Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest | 38,3 | 22 % |
| Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest (lásd még MT útmutató 3.3.2 pont, nem kötelező) | 34,1 | 38 % |
| Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest - Elsődlegesen lerakott - Másodlagosan lerakott | 58,9 28,0 30,9 | 59 % 38 % 21 % |

A projekt keretében javasolt szelektív begyűjtés műszaki tartalma

| Település neve | KSH szerint lakások száma 2010 (db) |  |  | Házi komposztáló |  | Házi szelektív |  | Házi zöld szelektív |  | Gyűjtőszigetek száma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belterületen | Külterületen | Összesen |  |  |  |  |  |  | Jelenleg | Fejlesztés |
| Hajdúböszörmény | 11 986 | 407 | 12 393 | - | - | 11986 | x | 11986 | x | 44 | 8 |
| Hajdúnánás | 6 919 | 159 | 7 078 | - | - | 6919 | x | 6919 | x | 23 | 2 |
| Hajdúdorog | 3 348 | 232 | 3 580 | - | - | 3348 | x | 3348 | x | 13 | 2 |
| Balmazújváros | 6 646 | 51 | 6 697 | - | - | 6646 | x | 6646 | x | 23 | 4 |
| Hortobágy | 638 | 16 | 654 | 638 | x | 638 | x | - | - | 4 | 1 |
| Bocskaikert | 878 | 183 | 1 061 | - | - | 878 | x | 878 | x | 2 | 1 |
| Hajdúhadház | 4 176 | 45 | 4 221 | - | - | 4176 | x | 4176 | x | 14 | 2 |
| Téglás | 2 311 | 31 | 2 342 | - | - | 2311 | x | 2311 | x | 8 | 2 |
| Folyás | 146 | 8 | 154 | 146 | x | - | - | - | - | 0 | 1 |
| Görbeháza | 997 | 74 | 1 071 | 997 | x | 997 | x | - | - | 4 | 1 |
| Polgár | 3 314 | 62 | 3 376 | 3314 | x | 3314 | x | - | - | 8 | 2 |
| Tiszagyulaháza | 369 | 3 | 372 | 369 | x | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Újszentmargita | 561 | 92 | 653 | 561 | x | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Újtikos | 385 | 1 | 386 | 385 | x | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Összesen | 42 674 | 1 364 | 44 038 | 6 410 |  | 41 213 |  | 36 264 |  | 151 | 34 |
| Lakótelepi lakások (2992 db.) nélkül | - | - | - | 6 410 |  | 38 221 |  | 33 272 |  | - | - |
| Becsült (92%-os) ellátottság | 39 260 | 0 | 39 260 | 5 879 |  | 35 163 |  | 30 610 |  | - | - |
| Projekt keretében beszerzendő házi edények tervezett száma | - | - | - | 5 900 |  | 35 200 |  | 30 600 |  | - | - |

A projekt műszaki tartalmának részletei és költségei

| Beruházás eleme | Egységár [Ft] | Mennyiség | Beruházási költség [Ft] | Megjegyzés, indoklás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szelektív gyűjtési rendszer fejlesztése |  |  |  |  |
| Házi gyűjtő edényzet | 6 400 | 35 200 | 225 280 000 | Kikerültek a házi szelektív rendszerből a kisebb, távolabb eső települések a fenti táblázat szerint. A gyűjtőedények számának meghatározása a fenti táblázat alapján történt. |
| Szelektív sziget | 700 000 | 1 | 700 000 | Folyáson 1 db. új sziget kialakítása. (Összesen 34 sziget marad fenn: településenként minimum 1 db. + 16 lakótelepi környezetben levő + azokon a településeken, ahol nem lesz házhoz menő szelektív gyűjtés) |
| Szelektív gyűjtőkonténer (fémnek 1,1 m3) | 67 500 | 34 | 2 295 000 | A megmaradó szelektív szigeteken mindenhova kerülne egy fém gyűjtő konténer. |
| Szerves anyag lerakótól való eltérítése |  |  |  |  |
| Házi komposztáló edény | 13 000 | 5 900 | 76 700 000 | A 2000 fő alatti településekre, illetve Görbeháza és Polgár településekre kerül komposztáló. |
| Zöldhulladék házi gyűjtőedény | 5 250 | 30 600 | 160 650 000 | A darabszám a fenti táblázat alapján került meghatározásra. |
| Zöldhulladék konténer (1,1 m3) | 67 500 | 0 | 0 | Tekintettel arra, hogy a szelektív szigeten elhelyezett zöldhulladék gyűjtő nehezen ellenőrizhető és nehezen akadályozható meg, hogy ne kerüljön vegyes hulladék az edénybe, a szigeteken nem lesz zöldhulladék gyűjtés. |
| Szelektív gyűjtés járművei |  |  |  |  |
| Házi szelektív hulladék szállítására | 40 840 000 | 5 | 204 200 000 | 3 db. jármű fogja végezni a biohulladék heti rendszerességű begyűjtését, míg 2 db. jármű szolgál a többi szelektív havi egyszeri begyűjtésére. |
| Görgős konténerszállító jármű | 33 395 000 | 1 | 33 395 000 | Közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék begyűjtésére, illetve meghirdetett időpontokban lakossági begyűjtéshez |
| Előkezelés fejlesztése |  |  |  |  |
| Önjáró komposztforgató gép | 83 780 000 | 1 | 83 780 000 | Segítségével a komposztáló kapacitása 6000 t/év-ről 9000 t/év-re emelkedne, így a települési biohulladék komposztálására lenne kb. 4500 t/év szabad kapacitás. |
| Zöldhulladék aprító gép (Willibald) | 62 060 000 | 1 | 62 060 000 | A jelentős mennyiségű (közterületi és lakossági) zöldhulladék előkezeléséhez. |
| Lerakó kapacitás kihasználtság növelését szolgáló eszköz |  |  |  |  |
| Dózer | 64 000 000 | 1 | 64 000 000 | A meglévő, rossz állapotú, régi dózer helyett. |
| Homlokrakodó gép | 22 110 000 | 1 | 22 110 000 | - |
| Összesen nettó |  |  | 935 170 000 |  |

Műszaki tartalom leírása

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése

- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken.

- Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli időszakba.)

- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Házi komposztálás bevezetése

- A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.

Szelektív gyűjtőszigetek

- A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel.

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése

- A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű.

Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése

- 1 db önjáró komposztforgató gép és egy zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot

Hulladéklerakó géppark fejlesztés

- A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép.

A projekt tervezett teljes költségvetése

| Beruházás eleme | Beruházási költség [Ft] |
| --- | --- |
| Nettó beruházási költség | 935 170 000 |
| Előkészítési tevékenységek |  |
| Megvalósíthatósági Tanulmány | 6 900 000 |
| Egyéb járulékos tevékenységek |  |
| Közbeszerzés (tenderdok. + HKT + eljárási díj) | 16 000 000 |
| Projektmenedzsment | 17 000 000 |
| FIDIC mérnök | 0 |
| Könyvvizsgálat | 0 |
| Műszaki tartalék | 0 |
| PR, szemléletformálás | 20 000 000 |
| Nyilvánosság, tájékoztatás | 5 000 000 |
| Összesen nettó költség | 1 000 070 000 |
| ÁFA 27% | 270 018 900 |
| Összes bruttó költség | 1 270 088 900 |

Díjképzés, díjpolitika

A HHG Kft. által ellátott települések vonatkozásában a hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait. A HHG Kft. működési területén, vagyis a társulás 14 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékű terhet ró. Az ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következő évi tervezett beruházásokat, 6-8%-os nyereséget, valamint a jelentős kintlévőséget veszi alapul, majd az inflációval kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé javasolt következő évi díjakat a tulajdonosi közgyűlés fogadja el és az önkormányzatok hirdetik ki.

A tárgyi projektfejlesztés során a fejlesztés nélküli esethez viszonyítva kisebb mértékű díjemeléssel számolunk a kibővített szolgáltatás biztosítása miatt megnövekedett üzemeltetési költségeknek megfelelően. A számítások során a fejlesztés nélküli esetben éves szinten, infláció feletti 0,5 % díjemelést feltételezünk a teljes vizsgálati időszak (30 év) alatt. A fejlesztés megvalósítása esetében ugyanakkor a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete érdekében a fenntartási időszakban nagyobb mértékű díjemelésre van szükség. 2013-2018 között a 0,5 %-os díjemelés helyett 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt követő időszakban a vizsgálati időszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk.

Egyéb szempontok

A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása

A Társulás üzemeltetési koncepciója jelen projekt hatására nem változik, valamennyi esetben a beszerzendő eszközök a pályázó Társulás tulajdonába kerül, majd ezek üzemeltetését a jogszabályoknak megfelelő, érvényes üzemeltetési szerződéssel rendelkező HHG Kft. fogja ellátni, többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja üzemeltetni a Kft., de a magánszemélyek fogják használni.

Támogatási intenzitás számítása

| Megnevezés | % | Ft |
| --- | --- | --- |
| 1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) |  | 952 447 619 |
| 2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a) |  | 2 321 727 492 |
| 3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) |  | 1 803 890 658 |
| 4. Diszkontált pótlási költség (c) |  | 374 431 643 |
| 5. Diszkontált maradványérték (d) |  | 9 792 511 |
| 6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) |  | 153 197 700 |
| 7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) |  | 799 249 919 |
| 8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) | 83.927315 % |  |
| 9. Elszámolható költség (EC) |  | 1 000 070 000 |
| 9.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen |  | 757 216 648 |
| 9.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen |  | 242 853 352 |
| 10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax) |  |  |
| 10.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja | 85% |  |
| 10.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja | 70% |  |
| 11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) |  | 805 508 946 |
| 11.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen |  | 635 511 600 |
| 11.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen |  | 169 997 347 |
| 12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. sor/9. sor) | 80.545256 % |  |
| 13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) |  | 33 822 951 |
| 13.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen |  | 0 |
| 13.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen |  | 33 822 951 |
| 13.3. Nem támogatható tevékenységek |  | 0 |
| 14. Saját forrás összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) |  | 194 561 054 |
| 14.1. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 1-2. pontja összesen |  | 121 705 048 |
| 14.2. A PÚ C1. Támogatható tevékenységek 3-4. pontja összesen |  | 72 856 006 |
| 14.3. Nem támogatható tevékenységek |  | 0 |

2. számú melléklet

Társulási megállapodást módosító okirat

amelyben a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás (székhely: 4220 Hajdúböszörmény, 01329/4 hrsz) tagjai a Társulás létrehozásáról rendelkező 2002. október 3. napján megkötött és már módosított „Önkormányzati társulási megállapodás”-t az alábbi rendelkezésekkel módosították:

1./ A társulási megállapodás kiegészül a következő 22 ponttal

22. A társulásnak a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett KEOP-1.1.1/B-10-11 azonosítószámú, „ A települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése” elnevezésű konstrukcióban való részvételére vonatkozó különös szabályok.

22.1. A jelen pontban meghatározott pályázati eljárásban a társulás, mint jogi személy fog pályázóként részt venni, a pályázat célja szerinti beruházás a társulás minden tagját érinti.

22.2. A társulás tagjai a pályázati cél megvalósítása és fenntartása érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak, aminek biztosítására a tagok azt is vállalják, hogy a társulási megállapodás általános szabályaiban rögzített kilépési joguk gyakorolhatóságát akként korlátozzák, hogy a társulással fennálló tagsági jogviszonyukat a pályázati felhívásban megjelölt ún. fenntartási időszak alatt, azaz a projekt befejezését követő 5. év végéig, de legfeljebb 2017. december 21-ig nem szüntetik meg.

22.3 A pályázat szerinti támogatással megvalósítani szándékozott feladat (beruházás) helyszíne feladatonként eltér:

Elkülönített hulladékgyűjtés fejlesztése

- Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, többször használatos edényzetben: 35 200 háztartást/kertes házat, családi házat érint. Jellemzően a csomagolási hulladékok [fém (konzervdoboz, sörös/üdítős doboz, alufólia), papír (italoskarton, tetra-pack, kartondoboz, papírzacskó, tojástartó), műanyag (flakon, zacskó, reklámtáskák, ásványvizes/üdítős palack)] tartoznak e körbe. A házhoz menő szelektíven gyűjtött hulladék begyűjtése havonta egyszeri alkalommal történik. Az üveg elkülönített gyűjtése a fennmaradó szelektív gyűjtőszigeteken fog zajlani mind a kertes házas, mind a lakótelepi településrészeken.

- Házhoz menő szelektív zöldhulladék gyűjtés, többször használatos edényzetben: 30 600 háztartást/kertes házat, családi házat érint. A konyhai (zöldségpucolás, tojáshéj, teafilter, kávézacc) és a kerti (fanyesedék, fű) hulladékok gyűjtésére. Ezen gyűjtőedény ürítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vegyes hulladékhoz hasonlóan hetente egyszer történik. (Esetlegesen ez csökkentésre kerül kéthetente gyakorisággal a téli időszakba.)

- Folyás településen 1 db szelektív hulladék gyűjtősziget létesül a csomagolási (papír, üveg, fém, műanyag) hulladékok elkülönített gyűjtésére.

Házi komposztálás bevezetése

- A lélekszám és a lerakótól való távolság miatt Hortobágy, Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszagyulaháza, Újszentmargita és Újtikos településeken, összesen 5 900 háztartáshoz kerül házi komposztáló edény, amelybe a konyhai és kerti hulladékok helyezhetők. A kész komposzt talajjavításra felhasználható.

Szelektív gyűjtőszigetek

- A társasházas, lakótelepi településrészeken (2992 háztartás), valamint 4 kis népességű, távolabb eső településen a szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtés a gyűjtési technológia miatt továbbra is a gyűjtőszigeteken valósul meg, továbbá ezen gyűjtőszigetek (összesen 34 db) kiegészülnek fém gyűjtésére alkalmas konténerrel.

Gyűjtést végző járműpark fejlesztése

- A házhoz menő szelektív gyűjtés és a gyűjtőszigetek jobb kiszolgálása érdekében beszerzésre kerül 5 db gyűjtőjármű és 1 db görgős konténerszállító jármű.

Hulladéklerakó kapacitáskihasználtságának növelése

- 1 db önjáró komposztforgató gép és 1 db zöldhulladék aprító gép fogja hatékonyabban kezelni a komposztáló telepre beszállított zöldhulladékot

Hulladéklerakó géppark fejlesztés

- A kompaktor hatékonyabb üzemelését fogja segíteni a beszerzendő 1 db dózer és 1 db homlokrakodó gép.

Szemléletformálás

A társulás hulladékgazdálkodási területén.

22.4. A pályázat 80,545256 % mértékű támogatással és 194 561 054,-Ft önrész biztosításának vállalásával került benyújtásra, amely önrészt a 4/2012. (I.17.) Hull. Társ. számú határozatban elfogadott bérleti (üzemeltetési) szerződés módosításában rögzítettek alapján a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: HHG Kft.), mint üzemeltető biztosít a társulás részére.

22.5. A társulást illeti meg a társulásba bevitt vagyon, valamint a működése során szerzett vagyon, így a közös beruházásban beszerzésre kerülő berendezések és felszerelések is.

A pályázatban szereplő 5 900 db házi komposztáló edényzet, 1 db szelektív gyűjtősziget, 35 200 db gyűjtőedény (házhoz menő szelektív gyűjtéshez), 30 600 db gyűjtőedény (házhoz menő zöldhulladék gyűjtéshez), 34 db konténer a szelektív gyűjtéshez (fém frakció), 5 db szelektív hulladékgyűjtő jármű, 1 db görgős konténerszállító jármű, 1 db önjáró komposztforgató gép, 1 db zöldhulladék aprító gép, 1 db dózer és 1 .db homlokrakodó gép a pályázó önkormányzati társulás tulajdonát fogják képezni és ezeket a társulás fogja aktiválni.

Az önkormányzati társulás a berendezéseket és gépeket a projektberuházás megvalósítását követő 5 évig nem idegenítheti el, folyamatosan ellátja a kapcsolódó javítási és karbantartási feladatokat, valamint a szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatást a projektzárást követő 5 évig fenntartja.

Az edényzet a projektváltozat részletes bemutatása alapján kerül kiosztásra az egyes településeken a társulás területét képező önkormányzatok között.

A társulás üzemeltetési koncepciója a jelen projekt hatására nem változik, valamennyi esetben a beszerzendő eszközöket a pályázó a jogszabályoknak megfelelő, érvényes üzemeltetési szerződéssel rendelkező Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. fogja ellátni, többségében saját teljesítéssel. A házi komposztáló edényeket saját teljesítéssel fogja üzemeltetni a HHG Kft., de a magánszemélyek fogják használni.

A települések közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban állnak a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel, aminek alapján bonyolódik a hulladékgyűjtés.

A gyűjtött hulladék a Hajdúböszörményhez tartozó Hajdúvid 01329/4 hrsz-ú területen létesített telephelye kerül.

22.6 A Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft. által ellátott települések vonatkozásában a hulladékkezelési közszolgáltatási díjszabás módja és mértéke követi a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet előírásait. A HHG Kft. működési területén, vagyis a társulás 14 településén, a hulladékkezelési közszolgáltatási díj oly módon kerül megállapításra, hogy minden településre és ingatlanra azonos mértékű terhet ró. Az ezidáig alkalmazott díjpolitika a tárgyévben felmerült költségeket, a rekultivációs és utógondozási alaphoz szükséges összeget, a következő évi tervezett beruházásokat, 6-8%-os nyereséget, valamint a jelentős kintlévőséget veszi alapul, majd az inflációval kerül korrigálásra. Az ily módon képzett, a magánszemélyek és a vállalkozások felé javasolt következő évi díjakat a tulajdonosi közgyűlés fogadja el és az önkormányzatok hirdetik ki.

A fejlesztés megvalósítása esetében a megnövekedett üzemeltetési költségek fedezete érdekében a fenntartási időszakban nagyobb mértékű díjemelésre van szükség. 2013-2018 között a 1 %-os reáldíj növekedést tervezünk a közszolgáltatás keretében. Az ezt követő időszakban a vizsgálati időszak végéig a fejlesztés nélküli esethez hasonlóan évente 0,5 %-os reál díjemeléssel számoltunk.

22.7. Tekintettel arra, hogy a pályázat szerinti támogatás jogosultja a társulás, ezért a beruházás egészének a számviteli szabályok szerinti aktiválását is a társulás végzi el a saját önálló számviteli nyilvántartásában.

22.8. Abban az esetben, ha az érintett tag a társulási megállapodásnak a pályázatra vonatkozó különös szabályaiban rögzített avagy a megkötendő támogatási szerződésben előírt valamely kötelezettségét jogellenesen megszegi és emiatt a társulással szemben bármilyen szankció alkalmazásra kerül, úgy a jogellenes magatartást tanúsított tagot ezen szankció vonatkozásában teljes és korlátlan anyagi-pénzügyi felelősség terheli a társulás felé.

2./ A társulási megállapodásnak a további rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban. A társulási megállapodást módosító jelen okirat rendelkezéseit a társulási tanács a ……./2012. (……  …) Hull. Társ. számú határozatában állapította meg, de a módosító okirat csak a társulás tagjai képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatai alapján válik hatályossá. (1997. évi CXXXV. Tv. 4. §.)

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az 1990. évi LXV: tv. és az 1997. évi CXXXV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

Hajdúböszörmény, 2012. május ….. napján

…………………………….	…………………………..	………………………………

/: Hajdúböszörmény:/		/: Hajdúdorog:/		   /:Hajdúnánás:/

polgármester			   polgármester		     polgármester

………………………..……	…………………………..	………………………………..

/: Téglás:/			/:Hortobágy:/			/:Balmazújváros:/

polgármester			polgármester			     polgármester

………………………….	……………………………	…………………………….

/:Hajdúhadház:/			/:Polgár:/			/:Bocskaikert:/

polgármester			polgármester			polgármester

…………………………	…………………………….	……………………………...

/:Folyás:/			/:Görbeháza:/			/:Tiszagyulaháza:/

…….polgármester			polgármester			polgármester

……………………………			……………………………

/:Újszentmargita:/					/:Újtikos:/

polgármester					polgármester