ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. október 25-én tartandó ülésére

Tárgy: 		Javaslat ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámon megjelent „Oktatási Intézmények fejlesztése” című pályázat előkészítési feladatainak ellátására, és a felmerülő költségeinek biztosítására.

Előterjesztő: 	Tóth József polgármester

Előkészítő: 	Csikós László építési és városüzemeltetési irodavezető

Csépányiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető

Véleményező:	Oktatási és Sportbizottság, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Ügyiratszám:	7709 – 12 /2012.

Melléklet:	tervezési programvázlat

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. szeptember 6-i ülésén döntött arról, hogy az Oktatási intézmények fejlesztése ÉAOP -4.1.1/A-12 kódszámon Oktatási Intézmények fejlesztése pályázatot kíván benyújtani. A Képviselő-testülethatározatában felhatalmazta a polgármestert, hogy a szükséges pályázat előkészítési munkálatokat megtegye. A fenti döntés értelmében az alábbi tájékoztatást kívánom adni a képviselő-testületnek:

Megkötöttük a pályázat adminisztrációs munkálatainak elvégzésére, valamint a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó szerződést, a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht.-val (mint, ahogy arról az előző ülésen tájékoztatást adtam pályázat írás megbízási díja: 150.000 Ft+ÁFA, a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének díja: 1.200.000 Ft + ÁFA). A fenti feladatok elvégzéséhez kapcsolódó pénzügyi fedezetet a Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés általános tartalékából biztosította.

2012. szeptember 18-tól kezdődően több alkalommal folytattunk előkészítő megbeszéléseket, szakmai konzultációkat, amelyek során áttekintettük a pályázati felhívás jogosultsági feltételeit, szakmai megfelelés előírásait, az oktatás nevelési intézmény szakmai elvárásait, pedagógiai szükségleteit, meghatároztuk a projekt vizsgálat célterületeit, valamint prioritásokat állítottunk a projektelemek sorában. Az előkészítés során vált ismertté az a tény, hogy a tervezett fejlesztésbe csak a Zólyom utca 14 sz. alatti intézményt lehet bevonni, mivel az itt tervezett fejlesztések összege eléri a pályázati kiírásban elnyerhető legmagasabb (520 millió Ft) összeget. 2012. október 15-én lezárult a pályázati előkészítés első szakasza a fejlesztési koncepció véglegesítésével, az intézménykorszerűsítési valamint építéstervezési program meghatározásával. A korszerűsítési illetve a fejlesztési program keretén belül az alábbiakat tervezzük megvalósítani a jelenlegi intézményben:

- Akadálymentesítés,

- Energetikai korszerűsítés:

    - homlokzati nyílászárók cseréje

    - homlokzati és tető hőszigetelés, valamint vízszigetelés

    - kazáncsere (gázkazánok kiváltása pellet tüzelésű kazánokra)

- Tantermek burkolatcseréje,

- Konyha átalakítása és bővítése

- Új ebédlő kialakítása,

- „D” besorolású tornaterem építése (1450,876 m2, három részre osztható),

- Tornateremhez kapcsolódó vizesblokkok és öltözők kialakítása,

- Parkoló helyek létesítése.

A fejlesztéssel bruttó kb. 1600 m2-rel bővül az intézmény beépített alapterülete.

A pályázat benyújtásához el kell készíttetni az építési engedélyezési tervdokumentációt, valamint a költségbecslést. Rehabilitációs környezettervező szakmérnököt kell bevonni a tervezésbe, aki elkészíti az akadálymentesítési dokumentációt.

Mivel egyfelől a tervezési költségek a költségvetési rendelet végrehajtására vonatkozó polgármesteri felhatalmazáson túli nagyságrendűek, másfelől pedig a 2012. évi költségvetésben e kiadásokhoz szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, ezért a Képviselő-testület tájékoztatásán kívül döntés is szükséges az alábbiakhoz:

Az építési tervezési feladatok elvégzésére három tervező szervezettől kértünk árajánlatot, melyek az alábbiak:

- Meander Bt.			tervezési díj:	7.800.000.- Ft + 27 % ÁFA =   9.906.000.- Ft.

- Zsalakó Építőműhely Kft.	tervezési díj:	8.060.000.- Ft + 27 % ÁFA = 10.236.200.- Ft.

- Archi Stat Kft.		tervezési díj:	5.550.000.- Ft + 27 % ÁFA =   7.048.500.- Ft.

A rehabilitációs szakmérnök közreműködésére is kértünk három árajánlatot, melyek az alábbiak:

- Bauonline Kft.		közreműködési díj:	150.000.- Ft + 27 % ÁFA = 190.500.- Ft.

- P(r)oker Bt.			közreműködési díj:	140.000.- Ft + 27 % ÁFA = 177.800.- Ft.

- Gori-Archi-Stúdió Kft.	közreműködési díj:	120.000.- Ft + 27 % ÁFA = 152.400.- Ft.

A fenti tervezési feladatokra vonatkozóan az építési tervezési feladatokra az Archi Stat Kft. (5.550.000.- Ft + 27 % ÁFA = 7.048.500.- Ft.) adta a legkedvezőbb ajánlatot, illetve a rehabilitációs szakértői feladatokra a Gori-Archi-Stat Kft. (120.000.- Ft + 27 % ÁFA = 152.400.- Ft.) adta a legkedvezőbb ajánlatot.

A tervezési feladatok együttes összege: 5.670.000.- Ft + ÁFA = 7.200.900.- Ft. A nettő összeg nem éri el a közbeszerzési törvényben meghatározott szolgáltatásra vonatkozó nettó 8.000.000.- Ft értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárást nem kell lefolytatni.

A tervezési szerződés tervezetben szereplő bruttó díj 7.048.500 Ft, mely összeg 60 %-ának (4.229.100 Ft) megfizetésére 2012. évben, míg a fennmaradó 40 % kiegyenlítésére - nyertes pályázat esetén - 2013.évben, a beruházás megvalósítására kötendő támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.

A rehabilitációs szakértői díj bruttó összege 152.400 Ft, melynek kifizetésére 2012. évben kerül sor.

Ennek megfelelően a 2012.évet  4.229.100 Ft + 152.400 Ft = 4.381.500 Ft, 2013. évet 2.946.400 Ft fizetési kötelezettség terheli. Javaslom a 2012. évben szükséges forrás fedezeteként a működési hitel felvétel előirányzatának növelését.

A tervezési díj nyertes pályázat esetén a támogatás terhére elszámolható költség lesz.

Tisztelt Képviselő-testület!

A pályázat dokumentáció összeállítása, a 2012. november 15-i határidőre történő benyújtása az előkészítésben résztvevők szakmai hozzáértését, összehangolt munkáját igényli.

A határozati javaslatban foglaltak elfogadásával megteremtődik annak lehetősége, hogy a tervezői munkálatok határidőre elkészülhessenek, illetve a költségvetési rendelet módosításával annak finanszírozási forrása is megteremtődik.

A sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés aláírásával megnyílik a lehetőség a pályázat előkészítési költségeinek elszámolására, így a megelőlegezett kiadások támogatás terhére történő visszafinanszírozására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2012. október 15.

Tisztelettel:

Tóth József

polgármester

Határozati javaslat

………./2012. (X.25.) számú határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámon megjelent Oktatási Intézmények fejlesztése című pályázat előkészítési feladatainak az ellátására, a felmerülő költségeinek biztosítására.” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- A Képviselő-testület támogatja a tervezői megbízási szerződés megkötését, a legjobb ajánlatot adó Archi Stat Kft.-vel (4287 Vámospércs, Béke u. 3.) az általa ajánlott 5.550.000.- Ft + 27% ÁFA = 7.048.500.- Ft. összegben.

- A Képviselő-testület támogatja a rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötését, a legjobb ajánlatot adó Gori-Archi-Stúdió Kft.-vel (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 25. fsz. 2.) az általa ajánlott 120.000.- Ft + 27 % ÁFA = 152.400.- Ft. összegben.

- A Képviselő-testület az előkészítés tervezési költségeinek biztosítására a 2012. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít a működési hiány 3.450.000.- Ft + 27% ÁFA = 4.381.500.- Ft összegű növelésével.

- Az 1. pontban megjelöltek szerinti tervezői szerződés összegéből 2.819.400 Ft - a megbízási szerződésben foglaltak értelmében - 2013. évi kötelezettségként jelentkezik.

Határidő: 2012.  október  25-től folyamatos

Felelős: Tóth József polgármester