ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2012. november 14-én tartandó soron kívüli ülésére

Tárgy: 	Javaslat „Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom úti épületének infrastrukturális fejlesztése Polgáron” elnevezésű pályázat benyújtására.

Előterjesztő: 	Tóth József polgármester

Előkészítők:	Csikós László Építési és Városüzemeltetési Irodavezető

Véleményező:	Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Oktatási Kulturális Sport Bizottság

Ügyiratszám:	7709 - 16/2012

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2012. szeptember 6-i és október 25-i ülésén tárgyalta az Észak-Alföldi Operatív Program keretében „Oktatási Intézmények fejlesztése” konstrukciójú, ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámon megjelent pályázatban való részvételt, az azzal kapcsolatos előkészítendő munkákat, valamint költségeket és az alábbi döntéseket hozta.

A 101/2012.(IX.6.) sz. határozatban a testület támogatta a pályázat benyújtását, felhatalmazta a Polgármestert a szükséges előkészületek megtételére, valamint az előkészületekkel kapcsolatos költségek fedezetére az általános tartalékot jelölte meg.

A tervezett fejlesztést a Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom utca 14. sz. (hrsz.: 1143/3) intézmény területén kívánjuk megvalósítani, mely fejlesztési programról az 2012. október 25-i ülésen előterjesztésben tájékoztatást adtunk. E program megvalósításához a Képviselő-testület 120/2012.(X.25.) sz. határozatban biztosított fedezetett a tervezési munkákra.

Nyertes pályázat esetén a bővítés (tornatermi szárny) miatt magántulajdonban lévő (hrsz.: 1094, tulajdonos: Balázs Kálmán és felesége) ingatlanból kb. 700 m2 területet szükséges megvásárolni, mellyel kapcsolatosan már egyeztető megbeszéléseket folytattunk a tulajdonosokkal. A megvásárolandó területrészre vonatkozóan a vételár megállapításához ingatlanforgalmi szakértőt kell igénybe venni. Ezen ingatlan vásárlása a pályázatban nem elszámolható költség.

A tervezett fejlesztés várhatóan eléri az igényelhető támogatás (520 millió Ft.) maximális összegét. A támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének maximum 100 %-a. A fejlesztés tervezett költségvetését, valamint a fejlesztés látványterveit prezentáció keretében a tervező fogja ismertetni a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági és Képviselő-testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést, valamint a prezentáción bemutatott anyagot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2012. november 8.

Tisztelettel:

Tóth József

polgármester

Határozati javaslat

…./2012. (XI. 14.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom úti épületének infrastrukturális fejlesztése Polgáron” elnevezésű pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

- Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Archi-Stat Építésziroda Kft. által elkészített tervezési- fejlesztési dokumentációt elfogadja.

- Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Operatív Program keretében „Oktatási Intézmények fejlesztése” elnevezésű ÉAOP-4.1.1/A-12 kódszámú pályázatra „Vásárhelyi Pál Általános Iskola Zólyom úti épületének infrastrukturális fejlesztése Polgáron” címmel.

Határidő: 2012. november 15.

Felelős: Tóth József polgármester