ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2012. december 20–án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” projekthez kapcsolódó pótmunkák közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadására

Előterjesztő:		Tóth József polgármester

Előkészítő:		Csikós László Építési és Városüzemeltetési Iroda vezetője

Vámosi Tamás pályázati referens

Véleményező:		Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Iktatószám:		326 – 189 / 2012.

Melléklet:		- Ajánlattételi felhívás

- Műszaki leírás

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 23-i ülésén tárgyalta a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” pályázathoz kapcsolódó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó előterjesztést, melyet 34/2012.(II.23.) számú határozatával elfogadott.

A beruházás megvalósításához kapcsolódó I. rész (Polgármesteri Hivatal felújítása, Gazdasági Szolgáltató Ház kialakítása, Művelődési Ház épületének felújítása, kismértékű bővítése) és a II. rész (Városközponti főtér felújítása, Római katolikus templom háta mögötti területen parkolók felújítása) kivitelezési munkáira az FK-Raszter Zrt.-vel kötöttünk vállalkozási szerződést.

A kivitelezési munkák végzése során (bontási és alapozási, valamint feltárási munkák) olyan előre nem látható, műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák merültek fel, melyek a tervezés időszakában nem voltak ismertek. A pótmunkákra vonatkozó dokumentáció (árazott költségvetés, szükséges tervdokumentáció, ÉMI szakvélemény) összeállításra került, melyet felülvizsgálatra és jóváhagyásra megküldtünk a Közreműködő Szervezethez, mely jóváhagyásra került. Erről 2012. november 27-én kaptuk meg az értesítést.

A pótmunkák vonatkozásában hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell elindítani, illetve lefolytatni. Az ajánlattételi felhívást közbeszerzési szakértő bevonásával elkészítettük, mely az előterjesztés melléklete. Az ajánlattételi felhívásban a határidőkre vonatkozó hónapok és napok nem kerültek beírásra, mivel annak időpontjait csak a szükséges ellenőrzések (Közreműködő Szervezet, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya) lefolytatása után tudjuk pontosan meghatározni.

A 36/2012. (III.14.) sz. határozattal elfogadott Polgár Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 3.4. pontja alapján (közösségi közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült értékű hirdetmény nélkül tárgyalásos eljárás lefolytatására kerül sor) a Képviselő-testület fogadja el a kiírásra kerülő közbeszerzési ajánlattételi felhívást.

Az elvégzendő pótmunkák miatt szükséges az eredetileg 2013. május 31-re tervezett befejezési határidő módosítása, mely a kivitelezővel történt egyeztetést követően 2013. július 10-re módosul.

A Képviselő-testület által elfogadott ajánlattételi felhívást ellenőrzés céljából meg kell küldeni a Közreműködő Szervezet (Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség) részére. A Közreműködő Szervezet által jóváhagyott felhívás megküldésre kerül a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályára, mely szervezet az ellenőrzés után kiadja az eljárás megindításához szükséges tanúsítványt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2012. december 13.

Tisztelettel:

Tóth József

polgármester

Határozati javaslat

……./2012. (XII. 20.) sz. határozata

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” projekthez kapcsolódó pótmunkák közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

- Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerint jóváhagyja a „Városfejlesztés Polgáron I. ütem” projekthez kapcsolódó pótmunkák közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását.

Határidő:	értelemszerűen

Felelős:	Tóth József polgármester

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A VÁROSFEJLESZTÉS POLGÁRON I. ÜTEM elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001azonosító jelű projekt keretében kiegészítő építési beruházás beszerzése iránt, hirdetmény nélküli indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

Ajánlatkérő:

Polgár Város Önkormányzata

4090 Polgár, Barankovics tér 5.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A VÁROSFEJLESZTÉS POLGÁRON I. ÜTEM elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001azonosító jelű projekt keretében kiegészítő építési beruházás beszerzése iránt, hirdetmény nélküli indított tárgyalásos közbeszerzési eljárásban

- Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefax száma (e-mail):

Polgár Város Önkormányzata

4090 Polgár, Barankovics tér 5.

Képviselő: Tóth József, polgármester

Telefon: 52/573-511

Fax: 52/391-455

Internet cím: www.polgar.hu

E-mail: fejlesztesikabinet@polgar.hu

- A közbeszerzési eljárás fajtája, tárgyalásos eljárás esetén annak indokolása:

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytat le tekintettel arra, hogy a beszerzés a korábban, 2012. március 9. napján megkötött vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges, azt műszaki okok miatt egyrészt az ajánlatkérőt érintő jelentős nehézség nélkül nem lehet elválasztani a korábbi szerződés teljesítésétől, másrészt feltétlenül szükséges a korábbi szerződés teljesítéséhez.

A korábban megkötött szerződésben nem szerepelt a jelen eljárás tárgyát képező kiegészítő építési beruházás és annak becsült értéke nem haladja meg az eredeti építési beruházás értékének felét. A becsült érték az I. rész vonatkozásában nettó 51.000.000.- Ft, a II. rész vonatkozásában nettó 800.000.- Ft.

- A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésére bocsátásának módja, határideje, beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Az Ajánlatkérő  dokumentációt a Kbt. 96. § (2) bekezdése alapján nem készít, jelen ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldi az Ajánlattevő részére a szerződéses feltételeket, a műszaki leírást és az árazatlan költségvetést.

- A közbeszerzés tárgya illetve mennyisége, nómenklatúra:

I. rész.

a.) Polgármesteri Hivatal felújításának pótmunkái (Megvalósítás helyszíne: Polgár, Barankovics tér 5. hrsz.: 620.):

A pótmunkák az épület felújítási munkáihoz kapcsolódnak, melynek nettó alapterülete 1219,96 m2.

A meglévő vasbeton pillérekkel megerősített kémény pillér bontása (P3 pótmunka).

Épületgépészeti vezetékek eltakarása gipszkarton állmennyezettel (P4 pótmunka).

A hivatal meglévő helyiségeinek belső festése, burkolatok felújítása. (P5 pótmunka)

A hivatal épület tetőszerkezetének felújítása és új tetőfedés készítése ÉMI és statikai szakvélemények alapján. (P6 pótmunka).

Közműkiváltás elkészítése (P7 pótmunka)

A földszinten található információs előtérben teherhordó téglapillér megépítése (80x80x43 cm) alapozással együtt (P9 pótmunka)

Az elvégzendő pótmunkák pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan költségvetés tartalmazza.

b.) Művelődési Ház épületének felújításának, kismértékű bővítésének pótmunkái (Megvalósítás helyszíne: Polgár, Barankovics tér 6. hrsz.: 620.):

A pótmunkák az épület felújítási munkáihoz kapcsolódnak, melynek nettó alapterülete 1289,53 m2. Ezen épületrészen a földszint és a II. emeleten kerül sor a meglévő egyrétegű betonaljzatok bontására, földfeltöltés kitermelésére (földszinten), kavicsfeltöltésre, új aljzatbetonok készítésére, talajnedvesség elleni szigetelésre, valamint lépésálló hőszigetelésre (P1, P2 pótmunkák).

Épületgépészeti vezetékek eltakarása gipszkarton állmennyezettel (P11 pótmunka).

Főbejárat feletti födém bontása, új monolit födém készítése. Előcsarnok feletti födémben lévő nyílás lezárása monolit vb. födémmel. (P13 pótmunka)

A tűzoltóság szakhatósági előírásai miatt az épület hő és füstelvezetés biztosítása céljából a betervezett nyílászárók átalakítását kell elvégezni. (P14 pótmunka).

A főépületen meglévő magas tető szerkezetét kell megerősíteni az új tetőfedés elkészítése előtt. (P15 pótmunka)

Az elvégzendő pótmunkák pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan költségvetés tartalmazza.

II. rész.

a.) Városközponti főtér felújítása (hrsz.: 625/3):

Felszín alatti ivóvíz közmű kiváltás elkészítése (85 fm) parkoló és főtér alatt (P16 pótmunka)

A főtérhez kapcsolódó 30 férőhelyes parkoló felújítási munkáihoz kapcsolódó parkoló területén átvezető gyalogos járda (32,30 m2) kialakítása közlekedésbiztonsági okokból (P17 pótmunka).

Az elvégzendő pótmunkák pontos mennyiségét a dokumentációhoz tartozó árazatlan költségvetés tartalmazza.

Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő tárgy:		45211360-0

További tárgyak:	45233262-3

45262690-4

45262700-8

- A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kerül:

Átalányáras vállalkozási szerződés.

- A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

A szerződés befejezésének határideje mindkét rész tekintetében: 2013. július 10.

- A teljesítés helye:

- rész: 4090 Polgár, Barankovics tér 5. és 6. (hrsz.: 620)

- rész: 4090 Polgár, Városközponti főtér (hrsz.: 625/3)

NUTS-kód		HU321

- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozás:

A szerződés finanszírozása a ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001sz. programban az Európai Unió és az ajánlatkérő saját forrásaiból történik.

Ajánlattevő a teljesítés során 1 db végszámlát jogosult benyújtani.

Az ellenérték teljesítése banki átutalással, szállítói finanszírozás keretében történik.

A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák ajánlatkérőként szerződött fél általi kézhezvételét követő 30 napon belül kerülnek kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Kbt. 130.§,(3) bekezdés, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet, 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §.

Az ÁFA megfizetése a 2007. évi CXXVII. törvény alapján történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

Az ajánlattevő a Kbt. 131.§ (1) bekezdése valamint a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet alapján előleg kifizetését kérheti, maximum a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő összegben a jogszabályban meghatározott biztosíték nyújtása mellett.

- Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetőségének, vagy annak kizárása:

Ajánlatkérő jelen eljárásban többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem fogad el.

Az ajánlattétel során rész-ajánlattétel lehetőségét biztosítja a 4. pontban meghatározott egy vagy több részre.

- Az ajánlatok értékelési szempontja:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a Kbt. 71. § (2) bekezdésének a) pontja alapján.

- A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok a Kbt. 122. § (1) bekezdése szerint:

Az ajánlattevő/ részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is:

1)Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben Kbt. 56.§ (1) bekezdés a), és k) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), akivel szemben az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.

3) Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szerelőt, akivel szemben a Kbt. 56-57. § -ban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolás módja:

1. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.-11. §-ai szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

2. Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

- Alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és megkövetelt igazolási mód:

12.1. Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a Kr. 14. § (1) a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell valamennyi cégkivonat szerinti számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot (egyszerű másolatban) az alábbi tartalommal:

- számlaszámok megadása

- mióta vezeti bankszámláját,

- számláin az ajánlattételi felhívás megküldését (2013. ……..…..) megelőző 12 hónapban 30 napon túli – megszakítás nélküli- sorban állás előfordult-e.

Amennyiben a számla nyitására a jelen ajánlattételi felhívás feladását megelőző 12 hónapos időtartamban került sor, akkor arra vonatkozóan kell a pénzintézetnek nyilatkozni, hogy a számlanyitás időpontjától kezdve nem volt az adott számlán 30 napon túli – megszakítás nélküli- sorban állás.

Amennyiben valamely számla megszűnt, azonban a cégkivonatból még nem került törlésre, akkor a megszűnés tényét igazoló pénzintézeti nyilatkozat benyújtása követelmény.

A Kr. 14. § (8) bekezdése értelmében ajánlatkérő a jelen pontban meghatározott igazolási mód helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel a P/1. alkalmassági követelménynek.

Amennyiben a Kr. 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét – illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve amely követelmények kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolásakor kapacitásszervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) és c) pontja figyelembevételével köteles eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

I-II.rész:

P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha bármely számlavezető pénzügyi

intézményétől származó nyilatkozata szerint, bármely cégkivonat szerinti bankszámláján az ajánlattételi felhívás feladását (2013. …………….) megelőző 12 hónapban 30 napon túli – megszakítás nélküli - sorban állás volt vagy számlája ellen bírósági végrehajtás van folyamatban.

Az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 2011. évi CVIII. törv. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.

12.2. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az ajánlattevőnek és alvállalkozójának a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására az alábbi dokumentumokat kell becsatolnia. A közös ajánlattevőknek, valamint az ajánlattevőnek és alvállalkozójának valamennyi igazolást együttesen kell megadnia és az ennek megfelelő alkalmassági feltételeknek együttesen is megfelelhetnek.

M.1 A Kr.15.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a  felhívás megküldését megelőző 36 hónapos időszakban végzett, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelő építési beruházásokat tartalmazó, cégszerűen aláírt referencianyilatkozat a megbízó nevének, címének, a teljesítés idejének és helyének, az ellenértékének a feltüntetésével. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Az alkalmasság a Kr. 16. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint igazolható.

Amennyiben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelményeknek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékében való szereplés tényét – illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást - is köteles ajánlatkérő elfogadni.

A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Kapacitás-szervezet igénybevétele esetén ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése és a (6) bekezdés a) és b) pontja figyelembevételével köteles eljárni.

Ajánlatkérő a Kr. 17. § (6) bekezdésében írtak szerint lehetővé teszi az alkalmasság igazolására ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek megfelel.

Az alkalmasság minimumkövetelményei:

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek nem felel meg:

- rész:

Az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlat megküldését megelőző 36 hónapos időszakban:

Legalább 1 db, magasépítési kivitelezésre/felújításra vonatkozó referenciával, mely szerződésszerinti értéke elérte vagy meghaladta a nettó 30.000.000,- Ft-ot.

- rész:

Az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlat megküldését megelőző 36 hónapos időszakban:

Legalább 1 db, magasépítési kivitelezésre/felújításra vonatkozó referenciával, mely szerződésszerinti értéke elérte vagy meghaladta a nettó 400.000,- Ft-ot.

- Az ajánlattételi határidő:

2013…………………………   11.óra 00 perc

- Az ajánlatok benyújtásának címe:

Polgár Város Önkormányzata

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 8.

- Az ajánlattétel nyelve:

Az eljárás nyelve a magyar nyelv, az ajánlatokat is magyar nyelven kell elkészíteni és beadni.

Az ajánlattételi időszakban minden levelezés és egyéb irat, ami a felek között keletkezik, magyar nyelven történhet. A szerződés és annak teljesítése során keletkező valamennyi irat magyarul készül.

Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős magyar fordítását is csatolni kell, amely esetben az ajánlat értelmezése szempontjából a magyar nyelvű fordítás lesz az irányadó.

A lefordított anyagot a cég nevében aláírásra jogosult személynek alá kell írnia és a következő megjegyzéssel kell ellátnia: „A magyar nyelvű fordítások tartalmukban és értelmükben teljes egészében megegyeznek az idegen nyelvű eredeti iratok tartalmával.”.

- Az ajánlat felbontásának helye, ideje:

Helye: Polgár Város Önkormányzata

4090 Polgár, Kiss Ernő u. 8.

Ideje: 2013…………………………   11.óra 00 perc

Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján meghatározott személyek lehetnek jelen.

Az ajánlatok bontásakor az Ajánlattevők személyesen, törvényes képviselőjük vagy meghatalmazottjuk útján lehetnek jelen.

A személyazonosságot és a képviseleti jogosultságot az ajánlatok felbontása előtt igazolni kell.

Az igazolás módja: személyi igazolvány, címpéldány/aláírás-minta és adott esetben teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy nem engedélyezheti a bontáson való részvételt olyan személynek, aki személyazonosságát és képviseleti jogosultságát az ajánlatok bontását megelőzően nem igazolja.

Az ajánlatok bontásakor a Kbt. 62. § (3) bekezdésében meghatározott kötelező adatok kerülnek a Felolvasólapról ismertetésre.

Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a bontást követő 5 napon belül megküld az összes ajánlattevőnek.

- Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A tárgyalások befejezésétől számított 60 nap.

- Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

2013. ………………….

- Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

Jótállás: a jótállás mértéke: minimum 48 hónap.

Késedelmi kötbér. A kötbér alapja az Egyösszegű Ajánlati Ár nettó összege. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 0,5 % a kötbéralapra vetítetten, de összesen legfeljebb a nettó Megbízási díj 25%-a.

Előleg-visszafizetési biztosíték: a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár elszámolható részének akkora %-a, amekkora összegű előleget kért Ajánlattevő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendeletnek megfelelően (maximum nettó Ajánlati Ár 30%-a).

Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatban arról, hogy amennyiben az előleg számlát kíván benyújtani, az NFÜ javára szóló előleg visszafizetési biztosítékot a szerződéskötés időpontjában rendelkezésre bocsátja.

A biztosíték teljesíthető – az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módokon. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet ajánlattevő (szállító) – cégjegyzésre jogosult- vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdése értelmében.

- Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok:

ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001pályázat keretében Európai Uniós támogatással kerül megvalósításra.

A Kbt. 38. § (3) bekezdésében foglaltakon túlmenően a Kbt. 96. § (1) bekezdés alapján az

ajánlatkérő az eljárással kapcsolatban az alábbi további tartalmi tájékoztatást adja:

- A tárgyalásos eljárás 94. § szerinti jogcíme:

94.§ (3) bekezdés a) pontja

- A tárgyalás lefolytatásának menete és alapvető szabályai:

  - Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egy fordulós ártárgyalást tervez.

  - A tárgyaláson az ajánlattevők tarthatják, vagy csökkenthetik ajánlati árukat. Az ajánlatkérő számára kedvezőtlenebb (az írásbeli ajánlatban megadott árnál magasabb árra vonatkozó) ajánlatot ajánlatkérő nem fogad el.

  - Amennyiben az ajánlattevők nem jelennek meg a tárgyalási fordulón, akkor

számukra az ajánlattételi határidőre benyújtott ajánlatokban szereplő vállalásukra vonatkozóan áll be az ajánlati kötöttség és ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásakor a benyújtott ajánlatban szereplő vállalást veszi figyelembe.

  - Ajánlatkérő kéri, hogy az ajánlattevő részéről a tárgyaláson a kötelezettségvállalásra jogosult, vagy az ő általa meghatalmazott személy vegyen részt. A jogosultságot igazolni kell.

  - Ajánlatkérő fenntartja újabb tárgyalási forduló tartásának lehetőségét.

- Az első tárgyalás időpontja és helye:

Helye: Polgár Város Önkormányzata

- Polgár, Kiss Ernő u. 8.

Ideje: 2013…………………………   11.óra 00 perc

- A szerződéskötés tervezett időpontja:

Az eljárás eredményéről szóló összegezés ajánlattevőknek történő megküldését követő10. napot követő első munkanapon 10.00 órakor.

- Az ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget biztosít-e:

Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlás lehetőségét biztosítja.

- Egyéb információk:

  - Az ajánlatokat az alábbiakban előírt formai követelményeknek megfelelően kell beadni: az ajánlatokat írásban és zártan, az ajánlati felhívás 14. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig 3 nyomtatott példányban, melyből 1 példány eredeti és 2 példány másolati. Ezen kívül a 4/2011. Korm. rendelet rendelkezéseire tekintettel - 1 digitális példányban (CD/DVD) is be kell adni teljesen kész eredeti ajánlat scannelésével. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás egy része a matricán legyen.

Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet.

A címlapot és a hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható.

Az ajánlatot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell benyújtani. A tartalomjegyzék az ajánlat elején kerüljön becsatolásra.

A borítékot az alábbi felirattal kell ellátni: „Ajánlat A VÁROSFEJLESZTÉS POLGÁRON I. ÜTEM elnevezésű, ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0001azonosító jelű projekt keretében kiegészítő építési beruházás beszerzése iránt, hirdetmény nélküli indított  tárgyalásos közbeszerzési eljárásban” "Az ajánlattételi határidő lejártáig felbontani TILOS!".

Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatok személyes vagy futárszolgálattal történő beadása esetén azokat kizárólag munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 8.00 – 12.00 óra között) az ajánlattétel napján az ajánlattételi határidőig áll módunkban elfogadni.

  - Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó valamennyi költséget ajánlattevő viseli.

  - Irányadó idő: A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.

  - Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia.

Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított EURO ellenérték kerül átváltásra a fentiek szerint.

  - Ajánlattételi képesség: Az ajánlattevő ajánlattételi képessége igazolására az ajánlathoz csatolni kell:

az aláírási címpéldányokat vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§-a szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintákat annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő, az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő képviseletére jogosult személy írta alá.

  - Folyamatban lévő változás bejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

A nem cégjegyzésre jogosult aláíró személy esetében cégjegyzésre jogosult személy(ek) által adott közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.

  - A Kbt. 124. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége további 60 nappal meghosszabbodik.

  - Ajánlatkérő az ajánlattevőket az eljárás eredményéről - az írásbeli összegezés minden ajánlattevő részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével - a Kbt. 77. § (1)-(2) bekezdése szerint írásban tájékoztatja.

  - Az ajánlatban ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 60. § (3) bekezdésére és a Kbt. 60. § (5) bekezdésére vonatkozóan.

  - Ajánlattevők nyilatkozzanak a Kbt. 40. § (1) bekezdésében foglaltakra. (nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező)

Az ajánlatban meg kell jelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

A megjelölés és igénybe vétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 26.§ rendelkezéseire.

  - Az ajánlatba csatolni kell a beárazott költségvetést.